新北市○○建築工程完工路面修復工程

施工範圍：○○區○○路○段○號至○號

第二類交通維持計畫書
(範本)

起造人：
監造人：
承造人：
目錄
1. 工程概要
  1. 工程名稱-----------------------------------------------頁碼
  2. 工程單位-----------------------------------------------頁碼
  3. 工程內容-----------------------------------------------頁碼
  4. 工程範圍-----------------------------------------------頁碼
  5. 工程時程-----------------------------------------------頁碼
  6. 施工機具、材料、餘土等進出方式及頻率-------------------頁碼
2. 交通維持設施布設圖---------------------------------------頁碼
  1. 施工期間交通安全設施布設-------------------------------頁碼
  2. 施工機具、材料、餘土等進出規劃-------------------------頁碼
3. 設施復舊方式---------------------------------------------頁碼
4. 附錄-----------------------------------------------------頁碼
  1. 施工地點周圍現況照片-----------------------------------頁碼
  2. 第二類交維計畫檢核表-----------------------------------頁碼

工程概要
  1. 工程名稱：工程名稱
  2. 工程單位：工程主辦機關、起造人、監造人、承造人及工地負責人等之地址及電話資料。
  3. 工程內容：說明工程施作之項目及施工方式（工法及施工步驟）。
  4. 工程範圍：說明工程施作之行政區、範圍、施作位置圖、使用道路之長寬尺寸。
  5. 工程時程：說明總工期、施工時間（如尖峰或離峰、日間或夜間、一般日或例假日）、預估開工及完工日期。
  6. 施工機具、材料、餘土等進出方式及頻率：說明施工機具、材料、餘土等進出之方式、時間及頻率。
交通維持設施布設圖
施工期間交通安全設施布設：
     以正確比例之圖示說明以下資料：
1. 護欄（或交通錐）及各項安全警示設施之平面配置圖（含作業車輛配置），應含使用道路之寬度、可供人車通行之寬度。
2. 工區範圍內之交通指揮人員配置圖。
3. 施工期間行人動線及行人空間尺寸。
4. 施工標誌、禁停標誌、改道標誌等配合設施布設相對位置圖。
5. 施工期間停車格位或停車標線因應施工所作之調整。
6. 其他（視實際影響說明如大眾運輸站位、候車區或醫院、學校、市場、大樓停車場出入口等因應施工所作之處理等配合措施）。
 註：交通安全設施配置原則參照附件一，並依實際狀況選用，惟布設圖仍應依現場情形重新繪製
施工機具、材料、餘土等進出規劃。
設施復舊方式：
    說明以下資料：
1. 機具材料進出之車種、車次及時程。
2. 工區進出口相對位置、進出動線、進出時間及人員管制方式。
附錄
1. 檢附施工地點周邊道路之高解析彩色照片。（可明顯判別路形、標線顏色，並標註拍攝方向及施工區域）。
2. 第二類交通維持計畫檢核表：應含申請人自我檢核交通維持計畫之結果（表格）及認證人核章。(附件二)
備註
1. 申請人應於提送交通維持計畫書前，依「第二類交通維持計畫檢核表」內容自我檢核，並將檢核表附於交通維持計畫書內，以確保交通維持計畫內容之完整性。申請人如屬本府所屬機關，檢核表應核章至副總工程司或主任秘書以上之層級。
2. 交通維持計畫相關標誌標線號誌、安全設施、指揮人員規劃應依交通部「交通工程手冊」、「道路交通標誌標線號誌設置規則」、「新北市轄內各項道路工程施工期間執行交通維持計畫注意事項」內容辦理。
3. 如涉及分階段施工，則須以不同圖說敘明。
4. 各項書圖與文字比例得依實際需要彈性調整，以供審議判讀。
5. 計畫書應編寫目錄、頁碼，檢附圖說、表格應加以編號，以供審議。

附件一、安全設施佈施範例
(本範例係依照交通部、內政部發布之道路交通標誌標線號設置規則第145條擬定，請按照施工現場情形自行選用，惟布設圖仍應依現場情形重新繪製)

主要安全設施之圖例如下圖所示
共分十四種情況，分別圖示如次：
（一）用於雙車道路面局部施工，其中一向行車路面阻斷者

(二) 用於視距不良之雙車道路段，其中一向行車路面阻斷者
（三）用於道路阻斷使用便道通車者

（四）用於四車道以上之多車道，其中一向行車路面阻斷或雙車道路線其對向快車道外側經加鋪路面可行車者
（五）用於四車道以上之多車道，其同向車道中一條車道路面阻斷者
（六）用於同向三車道以上之多車道，其中二條以上車道路面阻斷者
（七）用於設有分向島道路，其中內側車道路面阻斷者

（八）用於設有分向島之四車道，其中一向行車路面阻斷者
（九）用於市區四車道以上道路，臨近路口一向封閉施工者
（十）用於市區道路臨近路口道路中心局部施工者
（十一）用於市區道路交叉路口中心施工者
（十二）用於市區道路兩側施工，僅可單向通行者
（十三）用於道路阻斷情形嚴重，無法開闢便道，必須繞道行車者
（十四）用於市區內八公尺以下道路單側施工者
（十五）用於移動性施工、臨時使用道路或短時間施工者

工
作
區
域

工作車輛(懸掛移動性施工標誌或電動旗手)

停
車
視
距

警示車輛或拒馬

適
當
距
離

最高速限

註:
1. 移動性施工、臨時使用道路或短時間施工如道路劃線、分向島除草、路容清潔、路樹修剪、路燈修復、小面積路面坑洞修復、違建拆除、緊急搶修…等作業，應依本範例佈設交通安全設施。
2. 路肩、最外側及慢車道施工時，工作車輛後得免派警示車輛，惟工作車輛應有移動性施工標誌或電動旗手；其他車道施工時，工作車輛後方應有警示車輛或拒馬，工作車輛應懸掛移動性施工標誌；移動性施工標誌之板面得裝設新型光源如LED等燈具以加強警示功能。
3. 市區道路如因街廓短，漸變段長度無法達到需求佈設長度L時，經工地主管工程師同意，得於移動性施工標誌前方適當距離，加設工 區臨時限速標誌，以符停車視距要求。

附件二：第二類交通維持計畫檢核表

工程名稱：
施工單位：	填表日期：	年	月	日

第二類交通維持計畫檢核表
		檢核結果
項目	內容	完成	未 / 完 / 成
	歷次審查意見修正情形對照表	□	□
一、工程概要	工程名稱	□	□
	工程單位	□	□
	工程內容	□	□
	工程範圍	□	□
	工程時程	□	□
	施工機具、材料、餘土等進出方式及頻率	□	□
二、交通維持設施布設圖	施工期間交通安全設施布設	□	□
	施工機具、材料及餘土等進出規劃	□	□
三、設施復舊方式	交通管制設施、停車格位、大眾運輸設施及其他設施復舊方式	□	□
四、附錄	施工地點周邊道路及交通現況照片	□	□

承造人		監造人	起造人
公司名稱	專案工程人員